企画書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 資料名 | 企画書 |
| バージョン | v1.0（2025年8月29日作成） |
| 作成者 | 関根 結真（Yuma Sekine） |
| 所属 | 個人開発プロジェクト |
| 備考 | プロジェクトの進行に応じて随時更新予定。 |

1. 企画概要

・プロジェクト名：CatRhythmStory

・ジャンル：リズムアドベンチャーゲーム（スマホ横画面）

・目的：音楽ゲームで爽快感＋シナリオの癒しを、両手の親指だけで直感的に楽しめる

体験を実現。

・ターゲット：10〜30代／ライトゲーマー〜音ゲー経験者

2. コンセプト

・操作性：親指のみで操作し、端末の傾きでノーツ判定が変化する独自システム。

・ストーリー：傷ついた猫を救い、擬人化した猫たちが音で恩返しをする癒しの物語。

・成長要素：シナリオ進行に応じて楽曲や難易度が解放される。

3. 体験フロー（ユーザー視点）

アプリ起動 → タイトル（世界観に没入） → 楽曲選択（自分で選ぶ楽しさ） → 楽曲プレイ（没入・爽快） → リザルト（達成感・再挑戦意欲）

画面別フロー

タイトル

・感じてほしいこと：癒される世界観への没入、はやく遊べそうな軽さ

・ユーザー行動：「始める」or「設定」を迷わず選択

・企画上の目的：離脱せず次の画面へ誘導

・KPI目安：タイトル→次画面遷移率 > 90%

楽曲選択

・感じてほしいこと：選ぶ楽しさ・自己決定感

・ユーザー行動：曲をスクロール→難易度選択→開始

・企画上の目的：プレイ開始までの秒数を短縮

・KPI目安： 選曲→選曲完了までの中央値

楽曲プレイ

・感じてほしいこと：リズム同調感、操作の気持ちよさ、成長実感

・ユーザー行動：ノーツに反応・コンボ体験

・企画上の目的：繰り返しプレイをさせる

・KPI目安：楽曲毎、難易度毎の総プレイ回数、リトライ率、途中離脱率

リザルト

・感じてほしいこと：達成感・次への期待・他者からの

・ユーザー行動：スコア確認→「リトライ」or「選曲画面へ」

・企画上の目的：継続導線（リトライ/別曲）を気持ちよく選ばせる

・KPI目安：リトライ率、次曲遷移率

4. 特徴・差別化ポイント

・操作性：スマホを持ったまま、両手の親指だけで操作可能な直感的リズムプレイ。

・差別化：音楽ゲームに「癒しのシナリオ」を融合させることで、従来の純粋な

リズムゲームとの差別化を表現。

・UX原則：テンポを最優先とする（テンポ > 装飾、直感操作、中断耐性）。

・演出設計：音楽パートでは爽快感を、シナリオパートでは癒しや可愛さを強調。

・拡張性：新規楽曲や演出を柔軟に追加可能な構造を採用。

5. 開発スコープ（今回の範囲）

・対象範囲：タイトル画面、楽曲選択画面、楽曲プレイ画面、演奏リザルト画面

・対象外（今回スコープ外）：

・ネットワーク関連処理

・細かな演出パラメータ調整

・ストーリー制作（別フェーズにて実施予定）

・その他TBD（検討中項目）

6. 開発体制（想定）

・企画・設計・実装・テスト：関根 結真（個人開発）

・デザイン・サウンド：外注または素材利用を想定

・※個人開発ベースのため、必要に応じて兼任対応

7. 今後の展開

・短期目標：タイトル画面〜楽曲選択までのプロトタイプ作成

・短期〜中期目標：サーバー処理を除いたコア体験の作成

・中期〜長期目標：グラフィック・サウンド等の演出を加えた完成版

・長期目標：公開デモの実施、AppStoreで配信を目指す